Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el transcurso de la presente fase se consolidaron los componentes centrales de la arquitectura de software de CargoFlow, logrando la transición desde el diseño conceptual hacia una plataforma operativa y funcional. Los hitos más significativos alcanzados corresponden a: (1) La implementación integral del módulo de Billetera Digital de Flota, que permite el registro de camiones y choferes con subida y visualización de documentos legales (revisión técnica, permisos de circulación, seguros y licencias de conducir) tanto en formato PDF como en imágenes; (2) La implementación de un sistema visual de semaforización de vencimientos (verde para vigente, amarillo para alerta preventiva a 30 días y rojo para documentos caducados), garantizando que ningún vehículo opere fuera de norma en terminales portuarios |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ratifican los objetivos generales y específicos planteados originalmente en la Fase 1 sin requerir modificaciones ni reducciones en el alcance del proyecto. |
| Metodología | Se mantiene la aplicación de la metodología ágil basada en Scrum adaptada a desarrollo individual (Solo-Dev), organizada en sprints de 2 semanas. |
| Evidencias de avance | Para este informe de avance se presentan como evidencias técnicas principales: - Módulo de Billetera Digital de Flota y Visor Documental: Capturas funcionales y código fuente en Flutter que demuestran la carga de archivos binarios (PDFs y fotografías), la lectura reactiva en tiempo real desde Cloud Firestore y la semaforización automática de fechas de caducidad. - Repositorio de Control de Versiones (GitHub) y Reglas de Seguridad Desplegadas |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de Software Multiplataforma / Bases de Datos Cloud y Seguridad | Actividad 3: Módulo de Billetera y Documentos (PDF/Fotos) & Actividad 4: Publicación y Asignación de Fletes. | Flutter SDK, VS Code, Cloud Firebase (Firestore & Storage), dispositivo Android físico, emuladores. | 3 semanas por actividad según cronograma. | Claudio Cabrera | Facilitador: Componentes modulares y reactividad en tiempo real de Firebase. Dificultad: Manejo de lectura de archivos | Completado (Módulos 1, 2 y 3) / En curso avanzado (Módulo 4 y 5). | Se unificó la lógica de selección de archivos para garantizar soporte simultáneo en Web y Android sin bibliotecas dependientes de rutas nativas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores facilitadores más relevantes destaca el acceso continuo a un usuario experto de la industria logística portuaria, lo que brindó claridad inmediata sobre la documentación exigida en los terminales STI, DP World y TPS, así como la excelente sinergia técnica entre Flutter y Firebase, que aceleró la construcción de interfaces reactivas. Respecto a los factores que dificultaron el desarrollo, se presentó un desafío técnico al gestionar la subida de archivos (PDFs e imágenes) entre plataformas web y móviles, ya que el manejo convencional de rutas de archivos de Android fallaba en navegadores web. Para resolverlo, se reestructuró el servicio de almacenamiento para operar universalmente mediante arreglos de bytes (Uint8List), garantizando compatibilidad total. Asimismo, la configuración de permisos entre empresas transportistas y sus choferes requirió diseñar reglas de seguridad personalizadas en Firestore, lo cual se abordó modelando atributos de pertenencia de flota en los perfiles de usuario.

Actividades ajustadas o eliminadas: No fue necesario eliminar actividades del plan de trabajo original. Sin embargo, se realizó un ajuste técnico de priorización dentro del módulo de Billetera Digital: en lugar de un visor externo dependiente de aplicaciones de terceros, se integró un visor modal embebido dentro de la propia plataforma con soporte para zoom, rotación y descarga, lo que optimiza la experiencia del transportista en terreno. La decisión de mantener íntegro el plan de trabajo se fundamenta en la alta productividad lograda gracias al cumplimiento riguroso de los sprints planificados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha, el proyecto se encuentra estrictamente al día según los plazos establecidos en la Carta Gantt. La 'Actividad 6: Pruebas de campo, empaquetado para Google Play y Cierre' se encuentra en estado 'No iniciada' de manera planificada y deliberada, dado que corresponde a la Fase 3 del semestre. Para asegurar el cumplimiento de esta etapa final sin desvíos, se mantendrá la estrategia de pruebas continuas mediante archivos ejecutables locales y la preparación previa de los metadatos y políticas de privacidad requeridas por Google Play Console.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.