|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos podido cumplir con las actividades planificadas dentro de los plazos establecidos en la carta Gantt. Durante esta fase logramos implementar los módulos centrales: la gestión de flota y choferes, el registro de fletes con trazabilidad de hitos, el visor de documentos legales y la lógica de cobros. Factores facilitadores: El uso de Flutter junto con Firebase facilitó mucho el trabajo, ya que nos permitió avanzar rápido conectando la base de datos y la interfaz en tiempo real sin requerir una infraestructura compleja. Factores que dificultaron: Lo más complejo fue gestionar la subida y visualización correcta de archivos (fotos y documentos PDF pesados) en celulares, asegurando que carguen rápido y sin errores de memoria ni permisos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas las enfrentamos haciendo pruebas directas en teléfonos reales y no solo en el emulador. Para el manejo de documentos, en lugar de abrir aplicaciones externas del teléfono, implementamos un visor interno dentro de la misma app con soporte para zoom y descarga. Además, ajustamos las reglas de seguridad en Firebase Storage y Firestore para que los documentos sensibles (RUTs, permisos de circulación y licencias) solo puedan ser vistos por usuarios autorizados, resolviendo los problemas de permisos desde la base.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva. Hemos mantenido un ritmo constante de desarrollo y el proyecto pasó de ser una idea conceptual a una aplicación real y funcional. Lo que destaco: Mi capacidad para resolver problemas prácticos del negocio logístico (como el semáforo de vencimiento de documentos y la generación de reportes en PDF de los fletes) y lograr una interfaz limpia y fácil de usar tanto en móvil como en computador. Qué podría mejorar: Documentar el código con mayor detalle a medida que programo y realizar pruebas unitarias más tempranas para no dejar la detección de detalles visuales para el final de cada sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud está en los pasos finales de publicación en tiendas oficiales (Google Play Store y App Store), específicamente respecto a los tiempos de revisión de las políticas de privacidad y permisos del sistema. Pregunta para el docente: ¿Qué aspectos de arquitectura de software y seguridad de datos considerará más críticos la comisión evaluadora al momento de la demostración en vivo del sistema?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No es necesario redistribuir las actividades principales porque el plan de trabajo se ha cumplido de manera equilibrada. Sin embargo, sí identificamos dos tareas nuevas surgidas de la retroalimentación del cliente que agregamos al plan: la exportación de reportes de viajes en formato PDF compartibles por WhatsApp y la verificación de RUT chileno en accesos portuarios. Ambas actividades ya fueron asignadas e integradas al flujo de trabajo sin retrasar el cronograma general.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido muy coordinado y responsable. Aspectos positivos: Destaco el compromiso con las fechas de entrega, la comunicación constante para resolver dudas técnicas y el enfoque claro en resolver un problema real del transporte portuario nacional. Aspectos a mejorar: Podríamos implementar reuniones breves de sincronización más periódicas (tipo standup de 10 minutos) para compartir avances diarios y resolver pequeños bloqueos antes de que pasen a la siguiente sesión de trabajo.